Отговор на въпрос от Филип Попов – народен представител от ПГ на БСП- лява България относно унищожаване на горски масиви в Община Белоградчик

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

- ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

След извършена инвентаризация на горските територии – държавна собственост в границите на община Белоградчик, е установено, че насажденията, пострадали от ледолом през м. декември 2014 г. са с обща площ 847 ха и дървесен запас на повредената дървесина 62 хил. куб.м. От засегнатите насаждения – 83 % или 700 ха са широколистни, а 17 %  или 147 ха са иглолистни. Повредите се изразяват в изкореняване и пречупване на стъблата на дърветата. За спешното усвояване на пострадалата дървесина, което е от съществено значение за запазване на доброто състояние на горите в община Белоградчик, „Северозападно държавно предприятие” е предприело необходимите действия за приоритетно провеждане на санитарните сечи в засегнатите от ледолома насаждения, като в двете държавни горски стопанства са преустановени всички редовни отгледни и възобновителни сечи. До 15 юли 2015 г. служителите на двете стопанства са маркирали 81 % или                             686 ха от площите с повредена дървесина. За 40% или 272 ха с повредена дървесина в размер на 16 хил. куб. м от маркираните за сеч пострадали насаждения вече има проведени процедури за добив. Към 15.юли.2015 г. е усвоена засегната площ от 111 ха и е добита                                               6 хил.100 куб. м повредена дървесина, а за останалата част предстои да бъдат проведени такива процедури. Продължава маркирането на останалите пострадали насаждения, за които своевременно ще бъдат проведени публични процедури за усвояване на дървесината. Значителният обем на засегнатата дървесина предполага усвояването й да продължи и през 2016 г. Предвид обстоятелството, че процентът на повредите не надхвърля 70%, в широколистните насажденията ще се разчита основно на естественото семенно и издънково възобновяване. След изсичане на пострадалите дървета ще се полагат допълнителни грижи за подпомагане на естественото възобновяване, което не изключва и залесяване. В иглолистните гори, които са с изкуствен произход, след отстраняване на повредената дървесина и освобождаване на площите, ще бъдат предприети действия за залесяване, като крайният срок за това, съгласно от Закона за горите, е м. декември 2017 г. През 2016 г. в освободените площи, заети с иглолистни култури ще започнат дейностите, свързани с тяхното залесяване – производство на фиданки, подготовка на почвата за залесяване и залесяване. Фактът, че пострадалите от ледолома насаждения са преобладаващо широколистни, намалява вероятността за възникване на горски пожари в тях, тъй като широколистните гори са с най-ниска степен на пожарна опасност. С предприетите от страна на „Северозападно държавно предприятие” мерки за по-бързото усвояване на повредената дървесина опасността от възникването на пожари и каламитети е силно ограничена – създадени са и се поддържат минерализовани ивици в уязвимите места, назначени са пожаронаблюдатели и се извършва постоянен контрол върху териториите с потенциален риск от възникване на пожари. През новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони ще бъде изградена национална мрежа от противопожарни кули, в която ще бъдат включени и тези територии. Предприети са всички възможни мерки в рамките на съществуващата законова уредба, което включва както организационни, така и икономически и лесовъдски мерки. Организационните мерки са свързани с ограничаване на планираните редовни сечи. Икономическите мерки се изразяват в намаляване загубите от продажбата на повредената дървесина, като приоритетно се реализират най-ценните асортименти. Лесовъдските мерки са свързани с опазване на насажденията от пожари, максимално използване на естественото възобновяване и производство на необходимото количество фиданки за залесяване.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!