Отговор на въпрос от Иван Вълков – народен представител от ПГ на ГЕРБ, относно актуално то състояние на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” по приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкции и модернизация на рибарски пристанища,  места за разтоварване и закрити лодкостоянки”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

- ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

- УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛКОВ,

С решение на Европейската комисия от 6 декември 2013 г. е одобрена версия № 3 на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“. В новата версия цялостният бюджет на Програмата е променен, както и съответно бюджетът по Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“. Актуалният бюджет по Приоритетна ос 3 от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”, съгласно версия № 3 на Програмата, е в размер на 18 млн. 700 хил. евро, от които 14 млн. евро са от Европейски фонд за рибарство и 4 млн. 700 хил. евро национално съфинансиране. Бюджетът по мярка 3.3 от съответната ос е                                  13 млн. 200 хил. евро, от които 9 млн. 900 хил. евро от Европейски фонд за рибарство и 3 млн. 300 хил. евро национално съфинансиране.

По мярка 3.3 „Инвестиции за рекострукция и модернизация на рибарските пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки” има общо три подадени проектни предложения на стойност                                15 млн. 200 хил. евро публични разходи. Към 24 февруари 2014 г. има сключени договори по две от тях, на стойност 9 млн. 550 хил. евро безвъзмездна финансова помощ, което представлява 72.38 % от  бюджета на мярката. Третото проектно предложение е разгледано и допустимо за финансиране, но към момента наличните средства са недостатъчни за финансиране на проекта. При промяна на финансовия план на Програмата ще бъде предвидено пренасочване на финансов ресурс към съответната мярка с цел осигуряване финансиране на проекта.

Изплатената безвъзмездна финансова помощ по мярката е на стойност 2 млн. 340 хил. евро или 17.76 % от нейния бюджет. Все още няма сертифицирани средства по мярката, тъй като единственото извършено плащане до момента е авансово, което може да бъде сертифицирано едва след извършване на окончателно плащане по проекта.

- БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!