# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните

Р Е Ш Е Н И Е

№ РД 52-6

София, 10.02.2017 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с чл. 108, т. 1 от ЗОП като взех под внимание доклад, изготвен на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и протоколи 1, 2 и 3 от работата на комисията, назначена със заповед № РД 52-53/30.09.2016 г. за избор на изпълнител в обществена поръчка за услуга с предмет: „Изграждане на информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво", открита с Решение № РД 52-42/18.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните, публикувано решение и обявление в Регистъра на обществени поръчки, на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под № 00696-2016-0012 и същите публикувани на електронната страница на МЗХ – в раздел „Профил на купувача“ –

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/pr_procedures/Procedura142.aspx.

РЕШИХ:

І. Обявявам класираните участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво", съгласно обявения критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта“, както следва:

Първо място: „Контракс“ АД

Второ място: „Индекс-България“ ООД

II. На основание чл. 109, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП определям за изпълнител на поръчката следният участник:

„Контракс“ АД

III. На основание чл. 107, т. 1, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника:

„Диуеър“ ЕООД

Мотиви за отстраняване: на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът е следвало да представи допълнителна информация, с оглед удостоверяване съответствието си с изискванията на възложителя и на ЗОП. В законоустановения срок този участник не е представил необходимата информация, с оглед на което офертата му се явява непълна и неотговаряща на критериите за подбор, поради което същият е отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

IV. На основание чл. 107, т. 1, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника:

„Сиела Норма“ АД

Мотиви за отстраняване: на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът е следвало да представи допълнителна информация, с оглед удостоверяване съответствието си с изискванията на възложителя и на ЗОП. В законоустановения срок този участник не е представил необходимата информация, с оглед на което офертата му се явява непълна и неотговаряща на критериите за подбор, поради което същият е отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

V. На основание чл. 107, т. 2, б.“а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП и чл. 39, ал. 3, т. 1, б.“б“ от ППЗОП отстранявам от участие в процедурата участника:

„Лирекс БГ“ ООД

Мотиви за отстраняване: Констатирано е несъответствие в предложения от участника „Срок за изпълнение“, а именно 90 (деветдесет) календарни дни от сключване на договора и предложения срок в третия етап при изпълнение на проекта „Внедряване и обучение” – 15 (петнадесет) календарни дни от сключване на договора.

Предложеният 15 (петнадесет) дневен срок за изпълнение на Третия етап, който тече от сключване на договора, е недопустимо да бъде по-кратък от изпълнението на дейностите, включени във Първия етап - „Анализ и проектиране” и Втория етап - „Разработване”. Видно от техническата спецификация, неразделна част от документацията, сроковете за приключване на отделните дейности са посочени като максимални, с натрупване, с един и същ начален момент, поради което последният етап „Внедряване и обучение” следва да е с най-дълъг срок на изпълнение.

Предвид посоченото офертата на участника не отговаря на предварително заложените условия от възложителя, посочени в раздел III – “Изисквания към офертите“, т. 2.2, б. “ж“ – “Техническо предложение, които са част от документацията за участие, одобрена от възложителя с Решение № РД 52-42/18.08.2016 г., поради което същият е отстранен от участие в процедурата.

VI. На основание чл. 107, т. 2, б.“а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП и чл. 39, ал. 3, т. 1, б.“б“ от ППЗОП отстранявам от участие в процедурата участника:

„Емпириу“ АД

Мотиви за отстраняване: Констатирано е несъответствие в предложения гаранционен срок в Техническото предложение /образец № 3/ и Техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката.

В образец № 3 участникът предлага гаранционен срок от 3 години, а в своето техническо предложение на стр. 36 е посочил, че гаранционният срок ще бъде 2 (две) години.

С оглед на гореизложеното офертата на този участник не отговаря на заложените изисквания в раздел III – “Изисквания към офертите“, т. 2.2, б.“ж“ – “Техническо предложение“, които са част от документацията за участие, одобрена от възложителя с Решение № РД 52-42/18.08.2016 г.

VII. На основание чл. 43, ал. 1, вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до участниците.

VIII. Решението подлежи на обжалване в десетдневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

МИНИСТЪР:   п.не се чете

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ