# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните

Р Е Ш Е Н И Е

№ РД 52-7

София, 10.02.2017 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с чл.108, т.1 от ЗОП  като взех под внимание доклад от комисията, изготвен на основание чл.60, ал.1 от ППЗОП, и протоколи 1, 2 и 3 от работата на комисията, назначена със заповед № РД52-47/31.08.2016 г. за избор на изпълнител за обществена поръчка за услуга с предмет: „Разработване и внедряване в експлоатация на интегрирана информационна компютърна система на отдел „Агростатистика“, (вкл. лицензии) по проект „Структура на земеделските стопанства през 2016 г.“, открита с Решение № РД52-32/20.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, публикувано решение и обявление в Регистъра на обществени поръчки, на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под № 00696-2016-0009 и същите публикувани на електронната страница на МЗХ – в раздел „Профил на купувача“ - http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/pr_procedures/Procedura139.aspx.

О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Класираните участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване в експлоатация на интегрирана информационна компютърна система на отдел „Агростатистика“, (вкл. лицензии) по проект „Структура на земеделските стопанства през 2016 г.“, съгласно обявения критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта“ - „оптимално съотношение качество/цена“, и класиране на комисията, както следва:

Първо място: „Есри-България” ООД – 96,56 точки;

Второ място: „Контракс“ АД – 95 точки;

Трето място: „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД – 75,63 точки;

Четвърто място: „Индекс-България“ ООД – 70,07 точки.

II. На основание чл.109, т. 1 и т. 2 от ЗОП определям за изпълнител на поръчката следният участник:

„Есри-България” ООД

III. На основание чл.101, ал.3 и ал.5 от ЗОП и чл. 39, ал.3, б.“б“ от ППЗОП отстранявам от участие в процедурата участника:

- “Мапекс“ АД

Мотиви за отстраняване на участника: на основание чл.101, ал.3 и ал.5 от ЗОП и чл. 39, ал.3, б.“б“ от ППЗОП, вр. раздел III – “Изисквания към офертите“, т.2.2, б.“ж“ - “Техническо предложение“, които са част от документацията за участие, одобрена от възложителя с Решение № РД 52-32/20.07.2016 г., участникът не е представил бланка образец №3–Техническо приложение, в която е разписан общият срок за изпълнение на услугата. Предвид посоченото, представената от “Мапекс“ АД оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, поради което комисията предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

IV. На основание чл. 107, т. 2, б.“а“ от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП и чл. 39, ал. 3, т. 1, б.“б“ от ППЗОП отстранявам от участие в процедурата участника:

- „Сиела-Норма“ АД

.

Мотиви за отстраняване на участника: на основание чл. 107, т. 2, б.“а“ , във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП и чл. 39, ал. 3, т. 1, б.“б“ от ППЗОП. Участникът е предложил оферта, която не отговаря на раздел III – “Изисквания към офертите“, т.2.2, б.“ж“ – “Техническо предложение и изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, стр. 55-56, т. 9.1, които са част от документацията за участие, одобрена от възложителя с Решение № РД 52-32/20.07.2016 г. Налице е несъответствие в предложения от участника „Срок за изпълнение 182 (сто осемдесет и два) календарни дни“ и предложения срок в третата фаза при изпълнение на проекта „Инсталация и внедряване – включва се разработка на документация и тестове за максимално натоварване, back-up, срив и възстановяване – 14 (четиринадесет) календарни дни от сключване на договора“, които са оферирани в Техническото предложение /образец № 3/ на участника „Сиела-Норма“ АД.

Предложеният 14 (четиринадесет) дневен срок за изпълнение на фаза 3-Инсталация и внедряване, който тече от сключване на договора (изискване на Възложителя от Техническата спецификация, стр. 55-56, т. 9.1), е недопустимо да бъде по-кратък от изпълнението на дейностите, включени във фаза 1-Системен проект и фаза 2-Разработка, тестове и обучение (на подсистеми от 1 до 18 включително). Видно от техническата спецификация, неразделна част от документацията, сроковете за приключване на отделните дейности са дадени като максимални, с натрупване, с един и същ начален момент, поради което последната фаза 3-Инсталация и внедряване следва да е с най-дълъг срок на изпълнение.

V. На основание чл. 107, т. 2, б.“а“ , във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП и чл. 39, ал. 3, т. 1, б.“б“ от ППЗОП  отстранявам от участие в процедурата участника:

-  „Консорциум Ем Джи Груп“

Мотиви за отстраняване на участника: на основание чл. 107, т. 2, б.“а“ , във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП и чл. 39, ал. 3, т. 1, б.“б“ от ППЗОП. Участникът е предложил оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие, одобрена от възложителя с Решение № РД 52-32/20.07.2016 г. -	на стр. 19, т. 4.3. от Техническата спецификация на възложителя е посочено, че възложителят изисква:

„Модул „e-Анкета“, секция „Web-анкета“ и секция „Разпространение на резултати“ от модул „Обработка, контрол и резултати“ да имат външен достъп. Всички останали елементи на системата да са достъпни само от комуникационната мрежа на МЗХ и от областните експерти по агростатистика от ОДЗ чрез изградени VPN-свързаности. В Техническото предложение на участника (стр. 67 и 70) липсва релевантност с изискването на възложителя, като не е предвидена възможност за осигуряване на външен достъп на данните от секция „Разпространение на резултати“. Не е взето предвид, че комуникацията между МЗХ и ОДЗ е чрез VPN свързаност;

-	На стр. 33 и 34, т. 5.2.4 в първия булет от Техническата спецификация на възложителя се изисква:

„Секция „Обработка на данни от анкетни карти“ предоставя възможност индивидуалните данни от отделните извадкови анкети да се екстраполират (претеглят) чрез коефициенти, посочени в допълнително импортирани файлове. Предоставя се възможност за изчисляване на отделни характеристики като типология на земеделските стопанства, животински единици и др. Секцията трябва да дава възможност за всяко стопанство с достатъчно налични данни (и за всички стопанства с данни от FSS) да се определи отговаря ли на изискванията за праг за земеделско стопанство, заложени в Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 година.

• Методът на изчисляване на типологията и икономическия размер на земеделските стопанства се определя с Делегиран Регламент (ЕС) № 1198/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/220.“

В Техническото предложение на участника (стр. 79) методът на изчисляване на типологията и икономическия размер на стопанстват се предвижда да се определя по Регламент (ЕО) № 1242/2008, който е отменен. Не е посочена възможност да се определи за всяко стопанство с достатъчно налични данни отговаря ли на изискванията за праг за земеделско стопанство, заложени в Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 година.

-	На стр. 36, т. 5.2.4, в следващ булет от Техническата спецификация на възложителя се изисква следното:

• „Осигуряване на механизъм за дефиниране на съответствия между входните данни (от анкетните карти) и структурата на данните определена от Евростат в DSM-2016 и последвалите го промени.“В Техническото предложение на участника (стр. 80) се посочва DSM-2013, а не както е посочено в техническата спецификация на възложителя DSM-2016

(Ръководство на подателите на данни за изследване на структурата на земеделските стопанства) и последвалите го промени.

-	На стр. 39, в т. 5.3 от Техническата спецификация на възложителя се изисква следното:

„5.3. Форум, on-line семинар (webinar)

Информационната система трябва да предлага портални функции като форум и новини. Трябва да предоставя възможност за онлайн комуникация, за провеждане на дистанционни обучения, дискусии и семинари между експертите от МЗХ и ОДЗ.“

В Техническото предложение на участника (стр. 82) липсва разработване на on-line семинар (webinar) с възможност за дистанционни обучения, семинари и дискусии между експертите от МЗХ и ОДЗ.

-	На стр. 56, т. 9.1 в текста за обучение от Техническата спецификация на възложителя се изисква:

„В рамките на гаранционния срок (3 години) се предоставя обучение за работа със системата на служители в отдел „Агростатистика“ в МЗХ (около 17 експерти ежегодно).“

В Техническото предложение на участника (стр. 44) се посочва обучение само на 10 експерти по време на гаранционния срок.

VI. На основание чл.43, ал.1, вр. с чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП, настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до участниците.

VII. Решението подлежи на обжалване в десетдневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

МИНИСТЪР: /п. не се чете/

проф. д-р ХРИСТО БОЗУКОВ