ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ 51-114/18.12.2015 г.

Днес, 18.12.2015 г., в град София Министерство на земеделието и храните (МЗХ), представлявано от ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА – министър на земеделието и храните и Капка Алексиева – началник на отдел „Счетоводство”, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „ГБС Инфраструктурно Строителство“ АД, регистрирано и вписано в Търговския регистър, със седалище и адрес на управление: гр.София 1619, ул. „Дамяница“ №3-5, ЕИК130131711, представлявано от Георги Борисов Харизанов, в качеството му на Главен изпълнителен директор и Иван Трифонов Митрев, в качеството му на изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и решение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Решение №52-99/04.12.15 г., се договориха за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

        - (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши  неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект: „Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“ при условията на документацията за участие в процедурата, приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническата спецификация, инвестиционния проект, техническото и ценово предложение на Изпълнителя, количествено-стойностните сметки, неразделна част от договора.

(2) Изпълнението на договора включва изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), съгласно одобрения от компетентните органи инвестиционен проект.

- ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

        - (1) Договорената стойност за изпълнение на поръчката е съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор и възлиза на:

  - Договорена цена (1.1+1.2) :

- 1 995 016.97  (един милион деветстотин деветдесет и пет хиляди и шестнадесет лв. и деветдесет и седем ст.) лв. без ДДС или 2 394 020.37 (два милиона триста деветдесет и четири хиляди и двадесет лв. и тридесет и седем ст.) лв. с ДДС,

в това число:

  - цена за изпълнението  на договора:

- 1 813 651.79 (един милион осемстотин и тринадесет хиляди шестстотин петдесет и един лв. и седемдесет и девет ст.) лв. без ДДС или 2 176 382.15 (два милиона сто седемдесет и шест хиляди триста осемдесет и два лв. и петнадесет  ст. ) лв. с ДДС,

  - цена за възникнали непредвидени работи 10% върху стойността по т.1.1

- 181 365.18 (сто осемдесет и една хиляди триста шестдесет и пет лв. и осемнадесет ст.) лв. без ДДС, или 217 638.22 (двеста и седемнадесет хиляди шестстотин тридесет и осем лв. и двадесет и две ст.) лв. с ДДС.

(2) Цената по ал.1 от договора включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на обекта, вкл. съгласуване и одобрение на инвестиционния проект от компетентните органи, издаване разрешение за строеж, подготовка на строителството, работната ръка, депонирането на строителни отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СМР и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

(3) Цените по ал.1 от договора са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, строителните продукти, оборудването и др., с изключение на случая на намаляване на цените за изпълнение на договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

        - (1) Заплащането по чл.2 от договора ще се извършва въз основа на количествено–стойностна сметка, придружена с анализи за всеки вид работа, тристранен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР за установяване на качествено изпълнените видове и количества работи, сертификати, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др., в 30-дневен срок след представяне на фактура в оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извърши окончателното плащане в 20-дневен срок след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж. Заплащането ще се извършва по банков път, по сметка: Банка:Уникредит Булбанк, клон:Света Неделя BIC:UNCRBGSF, IBAN: BG44UNCR96601026029610.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да открие неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем акредитив в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като плащането се извършва след точно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на задълженията по ал.1 и ал.2 от договора, като всяка от страните поема за своя сметка банковите разноски за обслужване на акредитива на обслужващата я банка.

(4) При невъзможност за усвояване на цялата сума по договора до края на бюджетната 2015 г. /в зависимост от датата на сключване на договора/, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да открие сметка със специален режим и предназначение (ескроу сметка) за разплащане на дължимите суми, от която ще покриват плащанията. Разпореждането със средствата по ескроу сметката ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията по ал.1 и ал.2 от договора.

        - Единичните цени за изпълнение на строителните и монтажни работи, посочени в одобрената количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна.

        - (1) При възникване на непредвидени видове СМР в рамките на приетата стойност за непредвидени СМР, същите се изпълняват само след вписване в заповедната книга на обекта, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и се заплащат както следва:

1. в случаите по ал.1, когато действително изпълнените количества строително – монтажни работи надвишават заложените количества в одобрената количествено-стойностна сметка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените СМР по посочените в количествено-стойностната сметка единични цени.

2. в случаите при възлагане на други видове строително - монтажни работи, извън изброените в количествено-стойностната сметка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, формирани при следните показатели на ценообразуване:

- разходни норми за материали, труд и механизация, съгласно уедрени сметни норми (УСН) или СЕК и други (други технически норми в строителството);

- цени на материали по фактури, предварително съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- часова ставка – 3.50 лева/час;

- допълнителни разходи върху труда – 110 %;

- допълнителни разходи върху механизацията – 30%;

- доставно-складови разходи - 0%

- печалба -10 %.

(2) Непредвидените работи ще се доказват по време на изпълнение с тристранен протокол между представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително и подизпълнителите), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършване на непредвидените работи.

        - Строително - монтажните работи, изпълнявани в отклонение от нормативно установените правила за изпълнение и приемане на СМР, не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- СРОК НА ДОГОВОРА

        - (1) Този договор влиза в сила след предоставяне от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на одобрен Подробен устройствен план (ПУП) и завеждане на участъците по баланса на МЗХ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши възложената работа в срок до 150 /сто и петдесет/ календарни дни, в това число:

1. Срок за съгласуване и одобрение на проекта и издаване на разрешение за строеж до 60 /шестдесет/ календарни дни.

2. Срок за изпълнението на строителните и монтажни работи, предмет на настоящия договор до 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на подписване на Протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.),  до подписването на Протокол обр.16 за установяване годността за ползване на строежа, съгласно цитираната Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

(3) Срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередовности и неясноти по доклади, протоколи и документи при изпълнение на строителството до 1 /един/ календарен ден.

(4) В случай, че по непредвидени обстоятелства се наложи спиране на строителните и монтажни работи, се съставя тристранен протокол между представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително и подизпълнителите), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, и срокът за изпълнение на поръчката се удължава с времетраенето на периода, през който не е работено.

(5) При възникването на непреодолима сила изпълнението на задълженията по договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето им. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непреодолима сила.

- ПРЕДАВАНЕ И НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

        - (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема етап от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за окончателно завършен, само след изчерпването на всички задачи, включени в него.

(2) Строителните и монтажни работи по одобрения от компетентните органи инвестиционен проект ще бъдат приемани въз основа на одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествено–стойностна сметка, придружена с анализи за всеки вид работа и  тристранни протоколи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР за установяване на качествено изпълнените видове и количества работи, придружени със сертификати, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др.

(3) При установяване на отклонения от качеството на извършените СМР и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените СМР не са придружени от необходимите строителни книжа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и има право да откаже да приеме извършените СМР до отстраняване за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на констатираните несъответствия и/или отклонения.

(4) Констатациите по предходната ал.3 се обективират в 7-дневен срок от тяхното откриване в констативен протокол, като в него се посочват недостатъците и времето на установяването на същите. Констативният протокол се подписва от страните по договора или упълномощени от същите лица, като копие от протокола се предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) След получаване на уведомлението по ал.3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срока по чл.7, ал. 3 от настоящия договор да предприеме действия за отстраняване  на дефектите.

(6) За установяване на действително вложеното време ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ попълва протокол при всяко посещение на обекта, с данни за дадените предписания или технически решения, който се подписва от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- НАЧАЛО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

        - Строителството започва след осигуряване на всички проекти, съгласувания и разрешения, необходими за откриване на строителна площадка, съгласно изискванията на действащото законодателство.

        - (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добър търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, съгласно съответните изисквания, посочени в проектната документация и техническата спецификация, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, които са предвидени в проектната документация и техническата спецификация или са задължителни съгласно нормативните актове.

(4) За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя.

        - (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността при извършване на строителните работи.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи за нарушения във връзка със строителството, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи също и регресна финансова отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

        - Ако при извършване на строителството възникнат обстоятелства, препятстващи изпълнението на този договор или части от него, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези обстоятелства, дори когато тя не носи отговорност за тяхното възникване.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

        - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. при поискване да получава незабавно информация за хода на работата и ползваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ експерти и специалисти.

2. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предприети строително монтажни дейности.

3. да не приеме извършената строително монтажна дейност или която и да е нейна част, ако тя не съответства в значителна степен като обем и качество на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не може да бъде изменена и/или допълнена.

4. да упражнява контрол върху изпълнението на дейностите по договора  по всяко време, като с това  не  създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. да дава допълнителни указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на изпълнението на настоящия договор, които са задължителни.

6. да контролира законосъобразното започване и извършване на СМР, като определи по предвидения ред лица, които да извършват инвеститорски контрол и строителен надзор.

        - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изплати договореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера, при условията и в сроковете на настоящия договор.

2. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до известната му информация и документация, необходима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

3. да упражнява инвеститорски контрол при извършване на СМР и при приемане, и  въвеждане на строежа в действие, чрез оторизирания служител в Областна дирекция „Земеделие” гр. Кюстендил при извършване на строителните и монтажните работи, като  оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за решаването на възникнали проблеми в хода на изпълнение на договора;

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

        - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи договорената цена, при условията и в сроковете на този договор, ако качествено и точно изпълни задълженията си по него.

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото и възможно съдействие за изпълнение на дейностите по договора.

        - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

  - да изпълни дейностите по договора при условията и в сроковете, предвидени в него.

  - да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им.

  - да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на органите, компетентни да съгласуват или одобрят отделните части/етапи, съгласно действащото в Република България законодателство, включително, но не само, да отстранява посочените недостатъци и пропуски за своя сметка.

  - да използва само подизпълнители, посочени в офертата за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

  - да участва и осигури за своя сметка участието на съответните специалисти от своя екип при приемането на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или друг компетентен орган.

  - да осигури получаването на необходимите разрешителни, съгласувания и одобрения от всички органи извън администрацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  - да поддържа и удължава при необходимост валидността на гаранцията за изпълнение.

  - по време на изпълнение на строителните работи е длъжен да не допуска повреди или разрушаване на инженерната инфраструктура в границите и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

  - да осигури за своя сметка охрана на строителната площадка и демонтираните и доставени материали.

  - да предприема доставка на материали и оборудване, необходими за изпълнението на обекта, след предварително съгласуване на времето и типа на доставката със СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след получаване на писмено одобрение за извършване на доставката.

  - да поддържа актуална валидността на застрахователна полица за застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по чл.171, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора.

  - да представи при въвеждането на обекта в експлоатация застраховка, покриваща периода на гаранционния срок на обекта в размер на 3,5% от извършените плащания за изпълнението на СМР.

13. да присъства на всички срещи инициирани от СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително срещи, които се организират и/или провеждат с участието на органи и/или лица, които са външни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целия срок на изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури на подходящо място свои офиси с адекватното и достатъчно офис оборудване, обзавеждане и консумативи за  работата на експертите от екипа си, както и административни и секретарски услуги.

14. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор.

15. да осигури спазване на изискванията за конфиденциалност от всяко лице от екипа си.

16. да спазва указанията и да изпълнява задълженията си, предвидени в чл.17 от договора по отношение на строителния надзор.

17. да спазва разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд, уредени в чл. 23 от настоящия договор.

- ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И строителния надзор В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

        - (1) СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР осъществява надзора в строителството и представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като осъществява дейностите, предвидени в този договор и договора между него и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или при упълномощаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР има право на достъп до Строителната площадка и Строежа по което и да е време в процеса на извършване на СМР.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР до Строителната площадка и Строежа.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще гарантира, че по което и да е време той ще разполага с компетентно отговорно лице на Строителната площадка или Строежа, така че които и да са предписания, инструкции и/или заповеди, дадени от СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР във връзка със СМР по този договор, ще бъдат счетени за предоставени и надлежно получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички предписания, заповеди и инструкции на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането на строежа, съобразно проектната документация, разрешението за строеж, техническата спецификация, изискванията по договора и законовите разпоредби, вкл., но отнасящи се не само, до:

    - одобрението на инвестиционен проект и издаване разрешение за строеж;

    - законосъобразното започване на строежа;

    - пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

    - изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строежа;

    - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на Строежа;

    - годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

    - изменение на одобрените проекти, след като е било получено предварителното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

    - извършване на допълнително инспектиране на качеството на които и да са СМР или извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаганите в строителството строителни продукти. Разходите, свързани с такива изпитвания (тестове) и инспекции, ще бъдат поети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

    - отстраняване от строителната площадка или строежа на което и да е лице, което е в трудовоправни или др. отношения с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си.

        - (1) СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР координира и контролира изпълнението на СМР, проверява и удостоверява извършваното СМР, документите за качеството на извършените СМР и документите, гарантиращи спазването на изискванията за оперативна съвместимост на всички етапи от изпълнение на поръчката.

(2) Въз основа на оценката на документацията, както и след инспектиране и/или провеждане на изпитване на извършените СМР, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР потвърждава или отказва да потвърди за плащане сумите, посочени в исканията за междинни плащания за изпълнени СМР, както и за окончателното плащане.

        - (1) Независимо от задълженията на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на всички дейности по този договор.

(2) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по никакъв начин не може да бъде изменена  или ограничена от упражняването на което и да е право или задължение на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, вкл. одобряване на действие, бездействие или документ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

        - (1) При упражняването на правата и задълженията си по договора или на приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от министъра на земеделието и храните или упълномощени от него лица, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР са писмено уведомени.

- При изпълнение на дейностите по договора, като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ действа и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР, като правомощията му ще бъдат определени с договор.

- При упражняването на правата и задълженията си по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се представлява от АСЕН НАЙДЕНОВ АРИЗАНОВ с ЕГН 5903063806, притежаващ л.к. № 641604923, издадена на 14.01.2011г. от МВР – Перник

- КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

        - (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

        - Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

- БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

        - (1) В съответствие с разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да спазва стриктно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, действащите държавни и ведомствени правилници, да осигури здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР.

- да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

- да спазва Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, и НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

- ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да използва горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на хората, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България, касаещи този род дейност.

- да провежда всички необходими инструктажи и обучения на своите работници, служители и подизпълнители (ако използва такива), съгласно нормативните актове по безопасност и здраве при работа.

- да запознае на извънреден инструктаж своя персонал с правилата за безопасна работа на обекта, когато е необходимо.

- да извършва регистрирането и отчитането на трудовите злополуки с работниците и служителите си, съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки (Приета с ПМС № 263 от 1999 г.), като незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при станали произшествия и злополуки на обекта и включва негов представител в разследването на случая.

- при наличие на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се явява ВЪЗЛОЖИТЕЛ, с което поема изпълнението на произтичащите от това задължения.

- при необходимост да осигурява средства за колективна защита или лични предпазни средства и специално работно облекло, като изисква задължителното им използване по време на работа.

- да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за контрол и изпълнява всички разпореждания, дадени от органите по Безопасност на труда и Безопасност на превозите.

(2) Изпълнението на строително - монтажните работи трябва да се осъществява от ръководен и изпълнителски персонал, притежаващ необходимата правоспособност, съгласно приетата оферта за участие в процедурата.

(3) Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи в себе си необходимите удостоверяващи документи и да се легитимира при поискване от страна на контролни органи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други длъжностни лица и контролни органи.

(4) Механизацията, участваща при изпълнението на  строителните дейности, трябва да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде  снабдена с необходимите пътни и превозни документи.

        - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол чрез своите органи и да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаи на констатирани нарушения по безопасност на труда и безопасност на превозите на обекта, и да прилага правомощията си в случай, че се застрашава живота и здравето на работещите и безопасността на превозите.

        - При спиране изпълнението на строително-монажните работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други причини, всички негативни последствия са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

        - Страните по договора се задължават своевременно да се информират при настъпили промени, свързани с възникването на нови опасности и вредности за здравето на работниците и да предприемат необходимите мерки.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

        - (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява добросъвестно своите задължения, определени с този договор, което обезпечава с гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 99 750.84 лв. (деветдесет и девет хиляди седемстотин и петдесет лв. и осемдесет и четири ст.) представляваща 5 % от стойността по чл.2, ал.1 от договора без вкл. ДДС.

(2)	Гаранцията за изпълнение може да бъде представена като безусловна и
неотменима банкова гаранция, с изрично посочен предмет на договора за изпълнение на обществената поръчка или като парична сума, преведена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Министерство на земеделието и храните:

БНБ – Централно управление; банков код (BIC): BNBGBGSD; банкова сметка (IBAN): BG 08 BNBG  9661  3300  1500 02.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа актуална валидността на гаранцията за изпълнение на договора при удължаване на срока за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава:

1. 70 % от гаранцията за изпълнение се освобождават в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, след подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (образец № 16).

2. 30 % от гаранцията за изпълнение се освобождават в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след изтичането на гаранционен срок, ако окончателното изпълнение на поръчката е прието без забележки.

(5)	Гаранцията се освобождава в пълен или редуциран размер, в зависимост от приложението на Раздел XII „Отговорност и санкции”.

(6)	Гаранцията за изпълнение се възстановява по банков път по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Уникредит Булбанк, кл.“Света София“, IBAN: BG44 UNCR96601026029610, BIC: UNCRBGSF.

        - (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или част от нея, при неизпълнение на всяко от задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

        - (1) За изпълнените  на дейностите по договора важат минималните гаранционни срокове, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 49 от 2005 г.).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи при въвеждането на обекта в експлоатация застраховка, покриваща периода на гаранционния срок на обекта в размер на 3,5% от извършените плащания за изпълнението на СМР.

        - Гаранционните срокове текат от въвеждане на обекта в експлоатация.

        - (1) Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок след появата на дефекта. След получаване на уведомлението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен в 7 - дневен срок да предприеме действия за отстраняване  на дефектите в технологично необходимия срок за подобен вид СМР.

- ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

        - (1)  При забава на изпълнението на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на видовете неизпълнени строителни и монтажни работи за всеки просрочен ден след крайния срок до завършване на обекта, но не повече от 10 % от стойността по чл.2, ал.1 без ДДС на договора.

(2) При частично изпълнение  от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 15 %  от стойността на неизпълнената част без ДДС.

(3) При забава на отстраняване на дефекти, появили се през гаранционния срок по чл. 29, ал. 1 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден от стойността им без ДДС, но не повече от 10 % от същата.

        - В случай на увреждане по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на съществуващи съоръжения и комуникации, разходите по тяхното възстановяване са за негова сметка.

        - (1) При пълно неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 30 дни  свързани с одобрението на проекта и/ или издаването на разрешение за строеж, с повече от 30 дни от извършване на СМР, при системно неизпълнение на някои от другите задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора със седемдневно писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10 % от стойността по чл.2, ал.1 без ДДС от договора.

(2) При условията на ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение по чл. 27, ал. 1 от договора. Констатациите по ал.1 се правят с констативен протокол от упълномощените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице/а. Копие от протокола се предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

        - (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне неустойките по чл.32 и чл.34 от договора от гаранцията за изпълнение по чл. 27, ал. 1 от договора, предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай, че гаранцията за изпълнение, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е недостатъчна да покрие дължимата неустойка по чл.32, ал.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне остатъка от окончателното плащане по чл.3, ал. 4 от договора, както и от междините плащания.

        - В случай, че вредите, претърпени от изправната страна, са в по-голям размер от неустойките, определени в настоящия раздел от договора, същата има право да търси обезщетение за разликата по общия ред.

        - (1) При възникнал съдебен спор относно изпълнението, тълкуването, недействителността или прекратяването на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

има право да не освободи гаранцията за изпълнение до окончателното решаване на спора.

(2) В случай, че съдът се произнесе с решение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и установи със сила на присъдено нещо наличието на вземане на последния срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или осъди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ причинени имуществени вреди, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение по чл. 27, ал. 1 от договора.

- НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

        - Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, което е пряка и непосредствена последица от настъпване на непредвидени обстоятелства.

        - (1) Страната, позоваваща се на непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея, които ще попречат на изпълнението на договорените условия.

(2) Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

        - В срока по чл.39, ал.1 от договора страната, която се ползва от освобождаването от отговорност, трябва да изпрати на другата страна и констатиращите възникването на събитието официален документ, изходящ от съответната търговска палата, държавен орган или общинска администрация. Същият следва да съдържа информация за причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.

        - Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да уведоми другата страна за прекратяване на събитието по реда и сроковете, посочени в чл.39, ал.1 и чл.40 от договора.

        - Ако посочените по-горе уведомления и съобщения не се изпратят в посочените срокове и начини, страната не може да се ползва от освобождаването от отговорност.

        - В случаите на непреодолима сила и доколкото тя има влияние върху сроковете по договора, съответните срокове се удължават автоматично с времето, през което е било налице непреодолима сила.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

        - (1) Договорът се прекратява:

1. с изпълнение предмета на договора.

2. при обективна невъзможност за изпълнение на договора;

3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, като в този случай се уреждат и финансовите последици от прекратяването;

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 15 дневно писмено предизвестие.

(2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оттегли поръчката едностранно по ал.1, т.4 или последната се прекрати по взаимно съгласие по ал.1,т.3, той изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разноски до момента, свързани с извършените СМР.

(3) Прекратяването на договора се удостоверява с окончателен протокол, подписан от двете страни или техни упълномощени представители в присъствието на строителен надзор.

        - (1) Когато изпълнението на поръчката стане обективно невъзможно, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение.

(2) Ако една част от работата е била изпълнена и може да бъде полезна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на съответната част от уговореното възнаграждение след представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на необходимите документи, доказващи извършеното.

- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

        - (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя длъжностно лице, което да следи за изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице за контакти по изпълнение на договора - АСЕН НАЙДЕНОВ АРИЗАНОВ с ЕГН 5903063806, притежаващ л.к. № 641604923, издадена на 14.01.2011г. от МВР – Перник, тел. 0887 62 54 25, email: aarizanov@gbs-bg.com.

(3) Всяка от страните може да извърши промяна на определените съгласно предходните алинеи длъжностни лица, за която следва да уведоми писмено другата страна в седемдневен срок.

        - Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация, относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица.

        - Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от договора.

        - Изменения по този договор не могат да се правят съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП, с изключение на случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

        - (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са депозирани при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или писмено с обратна разписка при изпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия договор:

- ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр. София, бул. „Христо Ботев" № 55, дирекция „Хидромелиорации“, тел: 02 98511143.

- ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – адрес: гр.София 1619, ул. „Дамяница“ 3-5, тел:02 9151874, факс:02 915 1755.

(2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени с произтичащите от това последици.

        - За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

        - Споровете между страните, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, се решават съобразно българското законодателство.

        - Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

      - Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, валидни към датата на сключване на договора;

      - Документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2, т.1, 2, 3 и 5 от ЗОП, издадени от съответните компетентни органи, валидни към датата на  сключване на договора - в оригинал или нотариално заверени копия;

      - Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора - в оригинал;

      - Застраховка по чл.171, ал. 1 от ЗУТ валидна към датата на сключване на договора – оригинал или нотариално заверено копие.

      - Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от ІV група, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС или съответния валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (заверено от участника копие или се посочва електронен адрес на публичен регистър).

      - Проектна разработка, Техническа спецификация, други приложими изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с документацията за провеждане на процедурата;

      - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Количествено-стойностни сметки;

      - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;

Договорът се състави в 3 еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

И ХРАНИТЕ      /п. не се чете/          „ГБС Инфраструктурно Строителство“ АД

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА                                   Георги Борисов Харизанов

/Главен изпълнителен директор/

/п. не се чете/

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО”:      Иван Трифонов Митрев

КАПКА АЛЕКСИЕВА                                        /Изпълнителен директор/

/п. не се чете/                                                     /п. не се чете/