ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Образец!

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

/изписва се наименованието на търговеца/

Регистриран/вписан  в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 	, представлявано от 	 	 в качеството му на

Относно: Открита процедура за извършване на услуга с предмет: „Разработване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на ПРСР (2014-2020 г.)”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

С настоящото във връзка с решение и обявление за възлагане на обществена поръчка за извършване на услуга, финансирана от Министерство на земеделието и храните по линия на Техническа помощ от ПРСР /2014-2020/, Ви представяме нашето предложение за участие в обявената от Вас процедура.

Желаем да участваме в процедурата и предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с Техническата спецификация за поръчката. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

І. Срок за изпълнение – до 12 месеца от датата на подписване на договор, при спазване на сроковете, предвидени в Раздел IX Етапи на разработване от Техническата спецификация, в т. ч.:

1. продължителност на ЕТАП 1 от раздел ІХ на Техническата спецификация – до 3 месеца, като:

а/ SRS се изготвя от изпълнителя и се одобрява от възложителя в срок от 45 дни от сключване на договор за изпълнение.

б/ основната структура за съхранение на данни и средата за администриране на базата данни се изгражда в срок до 45 дни от датата на одобряване на SRS от възложителя. Срокът за разработка започва да тече от датата на фактическата доставка на необходимият хардуер по обществена поръчка с предмет: „Закупуване на хардуер“ с Позиция 1: Закупуване, доставка, инсталация и настройка на blade сървърна конфигурация за нуждите на МЗХ.

2. продължителност на ЕТАП 2 от раздел ІХ на Техническата спецификация – до 3 месеца.

3. продължителност на ЕТАП 3 от раздел ІХ на Техническата спецификация – до 3 месеца.

4. продължителност на ЕТАП 4 от раздел ІХ на Техническата спецификация – 3 месеца.

ІІ. Гаранционна поддръжка на системата /ЕТАП 5 от раздел ІХ на Техническата спецификация/ – 36 месеца, считано от датата на приемане без забележки на изпълнението на ЕТАП 4 от раздел ІХ на Техническата спецификация.

ІІІ. Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация на възложителя.

ІV. Уведомен съм и заявявам, че след приключване на дейностите по всички етапи ще следва да предам на възложителя актуална техническа документация и актуална версия на пълния изходен програмен код (source-code), включително пакети, процеси, процедури, функции, класове, библиотеки и други файлове, изпълнимият код, както и всички изготвени документи в хода на изпълнението, заедно с възникналите върху тях права на интелектуална собственост. Предоставената информация ще бъде в обхват, достатъчен възложителят да може самостоятелно да използва, развива и администрира софтуера и базите данни, както и да разработва отчети или други приложения, използвайки съществуващите бази данни.

V. Уведомен съм и заявявам, че изходният код, програмният продукт (инсталационният пакет) и допълнителните модификации стават собственост на Възложителя и се предоставят на оптични носители (CD/DVD), за което се подписват съответните приемателно-предавателни протоколи.

VІ. Към настоящото предложение прилагам и са част от него Начин на предоставяне на услугите към МЗХ, включващ:

1. Прототип и придружаващата го документация, съгласно т. VІІІ.1 на стр. 34 от Техническата спецификация.

2. Общ подход на участника, съгласно т. (1) от  т. 2.2.3 от Критериите за оценка на офертите /приложение № 21/.

3. Организационна структура на участника по предоставяне на услугите към МЗХ, съгласно т. (2) от т. 2.2.3 от Критериите за оценка на офертите /приложение № 21/.

4. Работни процеси при предоставяне на услугите към МЗХ, съгласно т. (3) от т. 2.2.3 от Критериите за оценка на офертите /приложение № 21/.

5. Рискове и управлението им при предоставяне на услугите към МЗХ, съгласно т. (4) от т. 2.2.3 от Критериите за оценка на офертите /приложение № 21/.

6. Технология на изпълнение, съгласно т. (5) от т. 2.2.3 от Критериите за оценка на офертите /приложение № 21/.

6. Съгласно т. VІ, /1.3/ на стр. 16 от Техническата спецификация представям проект на планове за:

а/ възстановяване след срив, в който да бъдат предвидени процедурите за периодично архивиране на данните и аварийно възстановяване.

б/ приемни тестове, които предвижда да се извършат.

Забележка 1: Съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, към техническото предложение за изпълнение на поръчката,  ако е приложимо, се прилага попълнена, подписана и подпечатана декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /Приложение № 14 от документацията за участие/.

Забележка 2: Приложенията по т. VІІ /2-6/ следва да бъдат подредени в гореописания ред и именовани по горепосочения начин, подписани и подпечатани.

Гр. __________________		                        _____________________

_______________2015 г.                                          /подпис и печат/