# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните

#### Р Е Ш Е Н И Е

№ РД 52-12,

София 29.01.2015 г.

На основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Протокол № 1 и Протокол № 2 от работата на оценителна комисия, определена със Заповед № РД 52-113/03.12.2014 г. на министъра на земеделието и храните и във връзка със Заповед № РД 52-96/21.10.2014 г. на министъра на земеделието и храните за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: "Изграждане на интегрирана информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво", публикувана в РОП на АОП под № 00696-2014-0040

Р Е Ш И Х :

І. Прекратявам открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: "Изграждане на интегрирана информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво", открита със Заповед № РД 52-96/21.10.2014 г. на министъра на земеделието и храните, публикувана в РОП на АОП под № 00696-2014-0040.

II. Основание за прекратяване: чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки –установени са нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

III. Мотиви за прекратяване:

В Техническото задание /Приложение № 3/, на стр. 10-11, т. 2, е посочено, че срокът за изпълнение на поръчката е:

- Етап 1 – до 2 месеца след стартиране на проекта;

- Етап 2 – трябва да започне след приключване на предходния, като срокът за разработването му е до 5месеца;

- Етап 3 – продължава до 2 месеца и трябва да приключи до 9 месеца след стартирането на проекта.

Т. е. срокът за изпълнение е до 9 месеца /или близо 270 дни/.

В т. ІІ.3 от Обявлението за обществената поръчка е посочено, че срокът за изпълнение на поръчката е 180 дни.

В тези два документа /Техническо задание и Обявление/ срокът се брои в календарни дни.

В т. 1 от образеца на Техническа оферта /Приложение 4/ е посочено, че се оферира в работни дни, но не повече от 9 м.

Техническото задание, образеца на Техническа оферта и Обявлението за поръчката са част от документацията за участие в процедурата, одобрена със Заповед № РД 52-96/21.10.2014 г. на Възложителя.

Съобразно утвърдената със заповедта за откриване документация за участие, участниците подготвят офертите си съгласно формата и съдържанието на образеца на Техническа оферта /Приложение 4/, в която е посочено, че срокът се оферира в работни дни, но не повече от 9 м., т. е. близо 270 календарни дни.

Следователно за участниците са налице противоречиви условия, посочени в различните части на документацията, по отношение на срока за изпълнение.

Срокът за изпълнение е от съществено значение, тъй като е показател за оценка на офертите.

Противоречивите условия, поставени при откриването на процедурата, биха могли да се разглеждат и като нарушение на принципите, регламенитрани в чл. 2, ал. 1 от ЗОП по отношение на потенциалните участници, а именно за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Констатираните разминавания представляват порок в документацията за участие в процедурата, възникнал при откриването й, който не може да бъде отстранен в хода на самата процедура, без това да промени условията при които е обявена обществената поръчка.

Предвид горното и съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, процедурата за възлагане на поръчката следва да бъде прекратена.

ІV. Настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата, на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

V. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от получаването му.

МИНИСТЪР: /п/ не се чете

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА