Д О Г О В О Р

# ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ РД 51-56/15.06.2015 г.

Днес, 15.06.2015 г., в град София, Министерство на земеделието и храните, представлявано от Десислава Танева – министър на земеделието и храните и от Капка Алексиева – началник отдел „Счетоводство“ в дирекция „ФУ“ на МЗХ, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

„НСК София“ ЕООД, пререгистрирано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, ЕИК 831838874, представлявано от Светлин Владимиров, в качеството му на управител на дружеството, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 101е от ЗОП и утвърден на 25.05.2015 г. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол от работата на оценителната комисия, определена с Доклад № 93-4599/22.04.2015 г., се договориха за следното:

- I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава да извърши строителни и монтажни работи (СМР) с предмет: „Извършване на текущи ремонти в някои от работните помещения в сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55”, съгласно техническото и ценовото предложение от офертата на изпълнителя и в съответствие с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

(2) Договорът ще се изпълнява на части на база заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в които ще се описват конкретните дейности, подлежащи на изпълнение за всяко работно помещение по отделно.

- II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. (1) Срокът на договора е една година, считано от сключването му или до достигане на максимално предвидения от възложителя финансов ресурс от 140 000 лв. без ДДС, в зависимост от това кое събитие настъпи първо.

(2) Срокът за изпълнение на всяка заявка за СМР за едно работно помещение ще бъде определен от възложителя в самата заявка, съобразно количествата и видовете работа, като този срок не може да бъде по-дълъг от 10 календарни дни, считано от датата на получаване на заявката от Възложителя.

(3) Гаранционният срок на изпълнените СМР във всяко работно помещение е 5 /пет/ години, считано от датата на приемане на изпълнените СМР без забележки.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи съставени в хода на изпълнение на договора.

- ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Чл.4. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранцията за изпълнение в размер на 7 000 (седем хиляди и двеста) лева, представляващи 5% (пет на сто) от максималната стойност на поръчката без ДДС, посочена в чл. 2, ал. 1.

- (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение по следния ред:

- 1. 70% от гаранцията за изпълнение се освобождават в срок до 1 /един/ месец, след изтичане срока на договора, ако изпълнението е приемано без забележки.

- 2. 30% от гаранцията за изпълнение се освобождават в срок до 1 /един/ месец след изтичането на последния гаранционен срок, ако окончателното изпълнение на поръчката е прието без забележки.

- Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, отнесен за решаване от компетентния съд.

- (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по уговорения начин и в уговорените срокове.

- ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

1. да проверява изпълнението на договора, по всяко време и по начин, който не затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не нарушава оперативната му самостоятелност. Контролът по изпълненето на договора се осъществява от изрично назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия;

2. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до обекта за реализиране на договорените СМР, както и влизането в обекта на специализирана строителна техника, при необходимост;

- 3. при запитване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да дава указания по изпълнението на договора, задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на изискванията на строителните, техническите и технологични правила, включително относно опазване на околната среда и безопасността на строителните работи и охрана на труда;

- 4. да упражнява инвеститорски контрол чрез комисията по т. 1 при извършване на строителните и монтажните работи, като оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за решаването на възникнали проблеми в хода на изпълнение на договора;

5. да заплати в договорения срок дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. да приема в срок изпълнените работи и да участва със свои представители при приемането на обекта. Тези задължения се осъществяват от комисията по т. 1;

7. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработка, доработка или да откаже приемането на изпълнението, ако не отговаря на изискванията на Техническото задание и/или на предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за появили се в гаранционния срок дефекти.

- V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

- 1. да изпълни точно качествено и в срок възложеното му, като спазва техническата документация, изискванията на строителните, техническите и технологични правила, включително относно опазване на околната среда и безопасността на строителните работи и охрана на труда;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ.

4. да влага при строителството нови, неупотребявани, качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и притежаващи сертификат за качество и произход (представя се декларация за експлоатационни качества към изпълнението на всяка заявка);

5. да води досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез комисията по чл. 6, т. 1;

6. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки и недостатъци, констатирани от инвеститорския контрол на обекта и приемателната комисия;

7. да представи гаранция за изпълнение в размер на 7 000 лв. при сключване на договора;

8. да получи внесената гаранция в размера по чл. 4, ал. 2, т. 1, след настъпване на събитието по чл. 2, ал. 1, предоставяне на подписани протоколи по чл. 8, ал. 1 и ако изпълнението на СМР е приемано без забележки.

9. да получи внесената гаранция в размера по чл. 4, ал. 2, т. 2 след окончателното приемане на изпълнението на договора, удостоверено чрез подписване на протокола по чл. 8, ал. 2 и след изтичане на последния гаранционен срок, ако е приемането е осъществено без забележки;

10. да представи заверено копие от валидна застрахователна полица и платежни документи за платени застрахователни премии за съответната категория строежи при сключване на договора;

11. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата и да му осигурява възможност за осъществяване на контрол чрез комисията по чл. 6, т. 1;

12. да изготвя междинен доклад за изпълнението на поръчката по всяка заявка, който касае изпълнението на СМР. Този доклад се изготвя и представя на възложителя в срок до 5 работни дни след изтичането на срока по чл. 2, ал. 2 за всяка заявка;

13. да изготви окончателен доклад за изпълнението на поръчката, който касае гаранционния срок на изпълнените СМР. Този доклад се изготвя и представя на възложителя в срок до 5 работни дни след изтичането на срока по чл. 2, ал. 3;

14. да следи за достигането на финансовия лимит на договора, а именно 140 000 лв. без ДДС;

15. да ползва при изпълнение на поръчката минимум едно лице, вписано в регистъра по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство;

16. да получи уговореното в чл. 10 възнаграждение.

VI. ПРИЕМАНЕ НА СМР. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.8. (1) Междинното приемане на изпълнението на договора се осъществява чрез подписването на протоколи за изпълнението на всяка заявка между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и комисията по чл. 6, т. 1. Приемането на изпълнението на СМР по всяка заявка се осъществява на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, сградата на МЗХ след приемането без забележки на документите по чл. 7, т. 12 от този договор.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на договора се осъществява чрез подписването на протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и комисията по чл. 6, т. 1. Приемането на окончателното изпълнение на договора се осъществява на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, сградата на МЗХ след приемането без забележки на документите по чл. 7, т. 13 от този договор.

Чл.9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти, установени в гаранционния срок по чл. 2, ал. 3.

(2) За проявилите се в гаранционния срок дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез комисията по чл. 6, т. 1, уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 /три/ дни от уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

- VII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на всяка заявка за СМР възнаграждение изчислено на база видовете и количествата дейности, посочени в заявката и единичните цени, посочени в ценовата оферта, неразделна част от настоящия договор.

(2) Общата стойност на всички заявки по този договор не следва да надхвърля 140 000 лева (сто и четиридесет хиляди лева) без ДДС, ДДС е в размер на 28 000 (двадесет и осем хиляди) лева, или общо 168 000 лева (сто шестдесет и осем хиляди лева) с включен ДДС.

Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща възнаграждението за всяка изпълнена заявка по банков път чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни след приемане без забележки на документите по чл. 8, ал. 1 от този договор и представяне на фактура.

(2) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

Банка: Райфайзенбанк АД, клон Руски паметник

IBAN: BG 69 RZBB 9155 1026 1722 09

BIC: RZBBBGSF

Чл.12. (1) Непредвидени строително монтажни работи /СМР/, възникнали в процеса на изпълнението на обекта се съгласуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, преди да започнат да се изпълняват. Единичните цени се приемат от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвено съгласно ценовата оферта, неразделна част от този договор, а количествата им се доказват с количествена сметка и подписан протокол от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и инвеститорския контрол – комисията по чл. 6, т. 1 - на обекта.

(2) Цената на непредвидените СМР, прибавена към цената на останалите дейности по договора, не може да надвишава стоиността от 140 000 лв. без ДДС.

- VIІI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.13. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на незавършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, до приемането на обекта по реда на чл. 8, ал. 1, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

ІХ. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

- Чл.14. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са били причинени в резултат на непреодолима сила.

- (2) Сроковете по договора се удължават съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, незабавно следва да уведоми другата страна. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако вредата е вследствие неположена грижа от страна на изпълнителя.

(5) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

##### Х. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.15. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) от общата цена на съответната заявка за всеки просрочен ден, но не повече от 20% /двадесет на сто/ от стойността на заявката. Неустойката се удържа от гаранцията за изпълнение или от плащането.

Чл.16. (1) При некачествено или неточно извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 20% /двадесет на сто/ от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционния срок по чл. 2, ал. 3 от настоящия договор, не бъдат отстранени в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнението му в т. ч. изтичането на срока му или достигането на финансовия му лимит, в зависимост от това кое събитие настъпи първо;

2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. при настъпване на обстоятелства, които не могат да се вменят във вина на страните, обуславящи трайна обективна невъзможност за изпълнение;

4. с развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.

(2) В случаите по ал. 1,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършените СМР до момента на прекратяване на договора.

Чл.18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестителен срок, ако в хода на изпълнението стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно просрочва изпълнението на заявките или няма да извърши възложените СМР по уговорения начин или с нужното качество. В този случай на заплащане подлежат само тези СМР, които са извършени качествено и могат да бъдат полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, с писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестителен срок, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни договорните си задължения. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършените СМР до момента на прекратяване на договора, както и обезщетение за претърпените вреди.

ХII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.19. Всяка от страните се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при и по повод сключването и изпълнението на договора.

Чл.20. (1) Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на договора следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията се изпращат на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Министерство на земеделието и храните, гр. София 1040, бул. „Христо Ботев“ № 55; факс 02/985 11 868.

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „НСК София“ ЕООД, гр.София, бул. „Димитър Петков“ бл. 339, ет. 6, ап. 107, тел. 02/953 08 16, факс 02/ 951 68 92, e-mail: office@nsksofia.eu.

Лице за контакт: Светлин Владимиров.

(2) При промяна на данните, страната е длъжна да уведоми другата в 3- дневен срок от настъпване на промяната.

Чл.21. Всички въпроси, възникнали след сключването на договора ще се решават от двете страни в дух на добра воля с подписване на двустранни споразумения, с които не могат да се правят изменения и допълнения в него в нарушение на чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Чл.22. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 23. Споровете във връзка  със сключването,  изпълнението и прекратяването на този договор са подсъдни на съответния по степен съд в гр. София.

Чл. 24. Неразделна част от договора са:

1. Техническа спецификация за поръчката на Възложителя.

2. Ценова оферта, количествено стойностна сметка и анализ на единичните цени на Изпълнителя;

3. Техническа оферта на Изпълнителя.

Договорът е съставен в 3 еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ не се чете                           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: /п/ не се чете

МИНИСТЪР:

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ   /п/ не се чете

„СЧЕТОВОДСТВО”:

КАПКА АЛЕКСИЕВА