ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ РД51-62/27.10.2016 г.

Днес, 27.10. 2016 г., в град София,

Министерство на земеделието и храните, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, ЕИК 831909905, представлявано от Десислава Жекова Танева – министър на земеделието и храните и от Капка Алексиева – началник на отдел „Счетоводство” в дирекция ФУ на МЗХ, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

„Обединение МСКГ“ ДЗЗД със седалище и адрес на управление: община Столична, гр. София 1111, ул. „Николай Коперник“ № 21, вх. Б, регистрирано и вписано в Търговския регистър, БУЛСТАТ 176273885, представлявано от Пламен Атанасов, в качеството му на представляващ обединението, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ се договориха за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

        - (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши  неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект: „Корекция на река Места – диги – разрушен участък от дясна дига на км 14+750, в землището на с. Борово, община Гоце Делчев – ремонтно – възстановителни работи, частично финансиране“ съгласно техническата спецификация, техническoто и ценово предложение на Изпълнителя и количествено-стойностните сметки, неразделна част от договора.

(2) Изпълнението на договора включва изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), съгласно одобрения от компетентните органи инвестиционен проект.

- ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата цена за изпълнение предмета на договора, съгласно предложено от Изпълнителя и прието от Възложителя Ценово предложение е 183 909,50 (сто осемдесет и три хиляди деветстотин и девет лева и 50 стотинки) лева без ДДС или 220 691,40 (двеста и двадесет хиляди шестстотин деветдесет и един лева и 40 стотинки) лева с включен ДДС.

- Цената по ал. 1 включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на обекта, вкл. тези за подготовка на строителството, работната ръка, депонирането на строителни отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СМР и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

- Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителството. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в цената по ал. 1.

- Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

- Цената по ал. 1 е окончателна и не се променя при промени в цените на труда, строителните продукти, оборудването и др., с изключение на случая на намаляване на цените за изпълнение на договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 3. (1) При изпълнение предмета на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените строителни и монтажни работи, по единичните цени от количествено-стойностните сметки.

(2)	Количества на видове СМР се доказват с протокол за установяване на действително извършени натурални видове строителни и монтажни работи. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол, авторския надзор, представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са отразени в съответния протокол.

Чл. 4. Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:

1. Изпълнените натурални строителни и монтажни работи по чл.3, ал.2, въз основа на количествено–стойностните сметки към договора за строителство, се заплащат в 30-дневен срок след представяне на оригинал на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписан от Инвеститорския контрол и Авторския надзор на обекта Протокол обр. 19 и Сметка 22 за установяване на завършени и подлежащи на плащане натурални видове и количества работи, придружен със сертификати, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др., съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г., приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане след приемане по надлежния ред на реално извършени СМР, представяне на фактура в оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписване на констативен акт (образец 15) за установяване годността за приемане на строежа (Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да открие неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем акредитив в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като плащането се извършва след точно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на задълженията по чл.3 от договора, като всяка от страните поема за своя сметка банковите разноски за обслужване на акредитива на обслужващата я банка.

4. При невъзможност за усвояване на цялата сума по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да открие сметка със специален режим и предназначение (ескроу сметка) за разплащане на дължимите суми, от която ще покриват плащанията. Разпореждането със средствата по ескроу сметката ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията по чл. 3, ал.2 от договора.

Чл. 5. Плащанията се извършват в посочените срокове по чл. 4

Чл. 6. Разплащанията се извършват по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: …………………………..

IBAN:…………………………………,

BIC: …………………………………..,

Чл. 7. Строителните и монтажни работи, изпълнявани в отклонение от нормативно установените правила за изпълнение и приемане на СМР, не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.8 (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши възложената работа в срок от 7 (седем)календарни дни, но не по-късно от 15.11.2016 г.

(2) Срокът за реакция при отстраняване на пропуски, нередовности и неясноти по доклади, протоколи и документи при изпълнение на строителството е до 7 (седем) календарни дни, но не по-кратък от 1 (един) календарен ден, като максималният срок не може да бъде по-дълъг от 7 (седем) календарни дни.

(3) В случай, че по непредвидени обстоятелства се наложи спиране на строителните и монтажни работи, се съставя тристранен протокол между представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително и подизпълнителите), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, и срокът за изпълнение на поръчката се удължава с времетраенето на периода, през който не е работено.

(4) При възникването на непреодолима сила изпълнението на задълженията по договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето им. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непреодолима сила.

IV. ПРЕДАВАНЕ И НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема етап от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за окончателно завършен, само след изчерпването на всички задачи, включени в него.

(2) Строителните и монтажни работи по одобрения от компетентните органи инвестиционен проект ще бъдат приемани въз основа на одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествено–стойностна сметка, придружена с анализи за всеки вид работа и  тристранни протоколи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР за установяване на качествено изпълнените видове и количества работи, придружени със сертификати, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др.

(3) При установяване на отклонения от качеството на извършените СМР и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените СМР не са придружени от необходимите строителни книжа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и има право да откаже да приеме извършените СМР до отстраняване за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на констатираните несъответствия и/или отклонения.

(4) Констатациите по ал. 3 се обективират в 7-дневен срок от тяхното откриване в констативен протокол, като в него се посочват недостатъците и времето на установяването на същите. Констативният протокол се подписва от страните по договора или упълномощени от същите лица, като копие от протокола се предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) След получаване на уведомлението по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срока по чл.8, ал. 2 от настоящия договор да предприеме действия за отстраняване  на дефектите.

(6) За установяване на действително вложеното време ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ попълва протокол при всяко посещение на обекта, с данни за дадените предписания или технически решения, който се подписва от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 10. Окончателното приемане на извършените и отговарящи на проекта и предписания на компетентни органи СМР се извършва с подписване на Констативен акт (образец № 15) за установяване годността за приемане на строежа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи договорената цена, при условията и в сроковете на този договор, ако качествено и точно изпълни задълженията си по него;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото и възможно съдействие за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

  - да изпълни дейностите по договора при условията и в сроковете, предвидени в него;

  - да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им;

  - да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на органите, компетентни да съгласуват или одобрят отделните части/етапи, съгласно действащото в Република България законодателство, включително, но не само, да отстранява посочените недостатъци и пропуски за своя сметка;

  - да използва само подизпълнители, посочени в офертата за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка;

  - да участва и осигури за своя сметка участието на съответните специалисти от своя екип при приемането на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или друг компетентен орган.

  - да осигури получаването на необходимите разрешителни, съгласувания и одобрения от всички органи извън администрацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

  - да поддържа и удължава при необходимост валидността на гаранцията за изпълнение.

  - по време на изпълнение на строителните работи е длъжен да не допуска повреди или разрушаване на инженерната инфраструктура в границите и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора;

  - да осигури за своя сметка охрана на строителната площадка и демонтираните и доставени материали;

  - да предприема доставка на материали и оборудване, необходими за изпълнението на обекта, след предварително съгласуване на времето и типа на доставката със СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след получаване на писмено одобрение за извършване на доставката;

  - да поддържа актуална валидността на застрахователна полица за застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по чл.171, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора;

  - да присъства на всички срещи инициирани от СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително срещи, които се организират и/или провеждат с участието на органи и/или лица, които са външни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целия срок на изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури на подходящо място свои офиси с адекватно и достатъчно офис оборудване, обзавеждане и консумативи за  работата на експертите от екипа си, както и административни и секретарски услуги;

13. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор;

14. да осигури спазване на изискванията за конфиденциалност от всяко лице от екипа си;

15. да спазва указанията и да изпълнява задълженията си по отношение на строителни надзор;

16. да спазва разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. при поискване да получава незабавно информация за хода на работата и ползваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ експерти и специалисти;

2. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предприетите строителни и монтажни дейности;

3. да не приеме извършената работа или която и да е нейна част, ако тя не съответства в значителна степен като обем и качество на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не може да бъде изменена и/или допълнена;

4.  да упражнява контрол върху изпълнението на дейностите по договора  по всяко време, включително и като посещава обекта, като с това не създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. да дава допълнителни указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на изпълнението на настоящия договор, които са задължителни;

6. да контролира законосъобразното започване и извършване на СМР, като определи по предвидения ред лица, които да извършват инвеститорски контрол;

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- да изплати договореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера, при условията и в сроковете на настоящия договор;

- да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до известната му информация и документация, необходима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора;

- да предаде всички разрешителни и строителни книжа, свързани със строежа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- да осигури авторски надзор и инвеститорски контрол при извършване на СМР и предаване на обекта.

VІІ. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява добросъвестно своите задължения, определени с този договор, което обезпечава с гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 517,00 лв. (пет хиляди петстотин и седемнадесет лева) представляваща 3 % от стойността по чл. 2, ал. 1, от договора без вкл. ДДС.

(2)	Гаранцията за изпълнение може да бъде представена като безусловна и
неотменима банкова гаранция, с изрично посочен предмет на договора за изпълнение на обществената поръчка и със срок на валидност 30 календарни дни след датата на подписване на констативен акт (образец 15) за установяване годността за приемане на строежа (Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), или като парична сума, преведена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Министерство на земеделието и храните: БНБ – Централно управление; МЗХ: IBAN – BG08 BNBG 9661 3300 1500 02; BIC – BNBGBGSD; БНБ – ЦУ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа актуална валидността на гаранцията за изпълнение на договора.

(4)	Гаранцията за изпълнение се освобождава:

1. деветдесет на сто от гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на Констативен акт (образец № 15) за установяване годността за приемане на строежа.

2. десет на сто от гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичането на гаранционен срок, ако окончателното изпълнение на поръчката е прието без забележки.

(5)	Гаранцията се освобождава в пълен или редуциран размер, в зависимост от приложението на Раздел IX „Отговорност и санкции”.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или част от нея, при неизпълнение на всяко от задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване от гаранцията сумите начислени за неустойки по чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23, ал. 1.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

(5) В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.18. Гаранционният срок на договорените СМР е 8 (осем) години.

Чл. 19. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на констативен акт (образец 15) за установяване годността за приемане на строежа (Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Чл. 20. (1) Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок след появата на дефекта. След получаване на уведомлението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен в 7 - дневен срок да предприеме действия за отстраняване  на дефектите в технологично необходимия срок за подобен вид СМР.

(3) В случай на неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може сам да отстрани появилите се дефекти, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да заплати стойността им.

ІХ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 21. (1) При забава на изпълнението на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на видовете неизпълнени строителни и монтажни работи за всеки просрочен ден след крайния срок до завършване на обекта, но не повече от 30 % от стойността на същата.

(2) При забава, извън срока по чл. 20, ал. 2 за отстраняване на дефекти, появили се през гаранционния срок по чл. 20 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден от стойността им без ДДС, но не повече от 20 % от стойността на същата.

(3) Забавата по ал. 1 и ал. 2 се установява с констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , осъществяващ контрол по изпълнението на договора. В констативния протокол се посочва номера на договора, датата от която започва да тече забавата и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Копие от протокола се предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22. В случай на увреждане по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на съществуващи съоръжения и комуникации, разходите по тяхното възстановяване са за негова сметка.

Чл. 23. (1) При пълно неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 30 дни, свързани с извършване на СМР или при системно неизпълнение на някои от другите задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка за развален договор в размер на 10 % от стойността по чл. 2, ал. 1  без ДДС от договора.

(2) При условията на ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение. Констатациите по ал.1 се правят с констативен протокол от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В констативния протокол се посочват номера на договора и в какво се състои неизпълнението и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Копие от протокола се предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне неустойките по чл. 23, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 и 2 от договора от гаранцията за изпълнение, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай, че гаранциите, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са недостатъчни да покрият дължимите неустойки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне остатъка от плащането по чл. 4, т.1 от договора.

Чл. 25. В случай, че вредите, претърпени от изправната страна са в по-голям размер от неустойките, определени в настоящия раздел от договора, същата има право да търси обезщетение за разликата по общия ред.

Чл. 26. (1) При възникнал съдебен спор относно изпълнението, тълкуването, недействителността или прекратяването на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение до окончателното решаване на спора.

(2) В случай, че съдът се произнесе с решение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и установи със сила на присъдено нещо наличието на вземане на последния срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или осъди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ причинени имуществени вреди, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение. Ако гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна за погасяване на вземането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият следва да потърси доброволно изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди да пристъпи към принудително изпълнение на решението.

Х. НЕПРЕОДOЛИМА СИЛА

Чл. 27. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, което е пряка и непосредствена последица от настъпване на непреодолима сила.

Чл. 28. (1) Страната, позоваваща се на непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея, които ще попречат на изпълнението на договорените условия.

(2) Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл. 29. В срока по чл. 28, ал. 1 от договора страната, която се ползва от освобождаването от отговорност, трябва да изпрати на другата страна и констатиращия възникването на събитието официален документ, изходящ от съответната търговска палата, държавен орган или общинска администрация. Същият следва да съдържа информация за причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.

Чл. 30. По същия начин и в същите срокове страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да уведоми другата страна за прекратяване на събитието.

Чл. 31. Ако посочените по-горе уведомления и съобщения не се изпратят в посочените срокове и начини, страната не може да се ползва от освобождаването от отговорност.

Чл. 32. В случаите на непреодолима сила и доколкото тя има влияние върху сроковете по договора, съответните срокове се удължават автоматично с времето, през което е било налице непреодолима сила.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) Договорът се прекратява:

1. с изпълнение предмета на договора.

2. при обективна невъзможност за изпълнение на договора;

3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, като в този случай се уреждат и финансовите последици от прекратяването;

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие.

(2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оттегли поръчката едностранно по ал. 1, т. 4 или последната се прекрати по взаимно съгласие по ал.1, т. 3, той изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разноски до момента, свързани с извършените СМР.

(3) Прекратяването на договора се удостоверява с окончателен протокол, подписан от двете страни или техни упълномощени представители. В протокола се отбелязват всички обстоятелства във връзка със строежа.

Чл. 34. (1) Когато изпълнението на поръчката стане обективно невъзможно, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение.

(2) Ако една част от работата е била изпълнена и може да бъде полезна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на съответната част от уговореното възнаграждение след представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на необходимите документи, доказващи извършеното.

ХІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ определя следното длъжностно лице за контакти по изпълнение на договора - …………………………………………………..

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице за контакти по изпълнение на договора: Пламен Атанасов – представляващ обединението.

(3) Всяка от страните може да извърши промяна на определените съгласно предходните алинеи длъжностни лица, за която следва да уведоми писмено другата страна в седемдневен срок.

Чл. 36. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация, относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица.

Чл. 37. Изменения по този договор не могат да се правят съгласно чл.116, ал. 5 от ЗОП, с изключение на случаите по чл. 116, ал. 1 и 2 от ЗОП.

Чл. 38. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са депозирани до другата страна, или писмено с обратна разписка при изпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия договор:

- ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр. София, бул. „Христо Ботев" № 55, факс (+3592) 981 79 55

- ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – адрес р. София 1111, ул. „Николай Коперник“ № 21, вх. Б, факс: (+3592) 934 4184.

(2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми писмено другата, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени, с произтичащите от това последици.

Чл. 39. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Чл. 40. Споровете между страните, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, се решават съобразно българското законодателство.

Чл. 41. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Проекта и Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П/ не се чете			ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: /П/ не се чете

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ			ПЛАМЕН АТАНАСОВ

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА		ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ОБЕДИНЕНИЕТО

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО”:

КАПКА АЛЕКСИЕВА /П/ не се чете