Отговор на въпрос от Исмаил Осман – народен представител от ПГ на ДПС-Ново начало относно проект „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Руен, обл. Бургас

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОСМАН,

Изискана е информация за етапа на изпълнение на договор BG06RDNP001-7.019-0050 от 16.07.2024г., с наименование „Рехабилитация на общински пътища на територията на Община Руен, област Бургас“, както и каква е причината за забава на строително-монтажните работи по проекта. В тази връзка, Ви информирам за следното:

Цитираният по-горе договор е сключен на 16.07.2024 г, с предвиден краен срок за реализиране на инвестицията до 15.09.2025 г. Съгласно чл. 5, ал. 2 от същия, в срок до девет месеца от подписването му, бенефициентът е длъжен да сключи договори с изпълнители за всички разходи по одобрения проект и да уведоми Фонда в посочения срок. Предвидени са и съответните клаузи, уреждащи случаите, в които този срок спира да тече.

Към настоящия момент цитираният срок не е изтекъл и в Държавен фонд „Земеделие“ не са постъпвали документи за след провеждане на процедури съгласно Закона за обществените поръчки, съответно не е наличен окончателен анекс за вписване на избрани изпълнители.

В тази връзка от страна на Фонда не са извършвани процедурни действия и обработка на административните такива, свързани с изпълнение на договора. От страна на община Руен, не са подавани документи доказателства за започване на реалното изпълнение на инвестицията, не е подавано искане за авансово / междинно / окончателно плащане.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО